App Cafetería

# REUNIÓN  05/11

05 DE NOVIEMBRE DE 2025 / 19:30 p.m. / SALA DE REUNIONES

# ASISTENTES

Agustin Demicheli, Andy Ames, Dana Kölln, Nicolas Cardone, Ramiro Mineldin, Estefano Polizzi.

# NOTAS

## Puntos Discutidos

- Asignación de Roles Sprint 4 (2 semanas):

- Estefano Polizzi: Scrum Master

- Agustin Demicheli: Product Owner

- Dana Kölln y Ramiro Mineldin: Desarrolladores

- Nicolas Cardone: Testers/QA

- Organización de trabajo:

- Cada rol debe cumplir con sus tareas.

- En caso de necesitar ayuda, se fomentará pedir soporte a compañeros u otras partes del equipo.

- Puntos discutidos:

- Definición de roles

- Deberíamos refactorizar

## Acciones a Tomar

- Cargar Historias de usuario al Jira

- Implementar las promociones

- Cambio de Frontend

App Cafetería

# REUNIÓN  19/11

12 DE NOVIEMBRE DE 2025 / 19:30 p.m. / SALA DE REUNIONES

# ASISTENTES

Agustin Demicheli, Andy Ames, Dana Kölln, Nicolas Cardone, Ramiro Mineldin, Estefano Polizzi.

# NOTAS

## Estado general del Sprint

- Se revisó el estado de las funcionalidades priorizadas para el sprint.

- Varias tareas críticas aún no estaban completamente integradas ni probadas debido a problemas surgidos en las últimas 48 horas.

- Para evitar riesgos antes de la demo y asegurar un funcionamiento estable, se decidió no mergear nada a master hasta resolver los errores detectados.

## Problemas detectados

### a. Promociones

- La implementación de la lógica de promociones presentó fallas al combinar distintos tipos de promos (descuentos porcentuales, “lleve X pague Y”, promociones por categoría, etc.).

- Se detectaron comportamientos inconsistentes al momento de calcular el precio final del pedido.

- La API devolvía respuestas inválidas en algunos casos debido a que la refactorización del módulo no estaba completamente alineada con el modelo de datos.

- Persistían errores al momento de validar disponibilidad de productos afectados por promociones.

### b. Frontend

- El equipo se encontraba en pleno proceso de reorganización de carpetas y componentes del frontend.

- Había pantallas duplicadas y partes del código apuntando tanto a la estructura vieja como a la nueva.

- Esto generaba errores visuales y de carga (spinners, navegación, estados compartidos), dificultando la integración con las funcionalidades del backend.

- Por este motivo no se garantizaba estabilidad suficiente para hacer merge a master previo a la presentación.

## Decisión del equipo

- Congelar el merge a master hasta tener un build estable.

- Continuar trabajando en una rama de integración hasta resolver:

  - Fallas en promociones.

  - Ajustes de stock relacionados.

  - Refactor del frontend (limpieza de componentes viejos, normalización de imports).

- Preparar una versión controlada para la demo utilizando una rama intermedia funcional.

## Próximos pasos

- Depurar los módulos de promociones y asegurar que los cálculos y condiciones se cumplan según criterios de aceptación.

- Completar el refactor del frontend y asegurar consistencia visual y lógica.

- Realizar pruebas

- Preparar documentación técnica mínima para la presentación.