## Introducción

El proyecto consistió en el desarrollo de un sistema web para la gestión integral del comedor universitario. El sistema permite a estudiantes visualizar el menú, realizar pedidos y acceder a promociones, mientras que el personal del comedor gestiona pedidos, cocina, stock, ingredientes, combos y promociones.
 El objetivo fue construir un MVP funcional, robusto y extensible, siguiendo buenas prácticas de ingeniería de software y con fuerte énfasis en testing.

## Metodología de trabajo (SCRUM)

Como equipo logramos trabajar con Scrum durante 4 sprints de 2 semanas, más 1 semana inicial de análisis.

- Roles rotativos por sprint

- Herramientas: Jira, GitLab, Spring Boot, Vue 3, Docker, PostgreSQL, Swagger

- Cada sprint incluyó: planning, daily asíncrona, revisión, retrospectiva y actualización del backlog

- Se registraron impedimentos, bloqueos y decisiones en minutas

La velocidad del equipo aumentó sprint a sprint:

- Sprint 1: 13 / 13

- Sprint 2: 24 / 24

- Sprint 3: 29 / 27

- Sprint 4: 10 / 10

## Modelo de datos

- Usuarios, roles y perfiles (administrador, estudiante, cocina).

- Productos, ingredientes y combos con sus relaciones.

- Menús diarios, compuestos por productos y combos.

- Pedidos con su flujo de estados: pendiente → en preparación → preparado → entregado / cancelado / rechazado.

- Stock asociado a ingredientes y productos, con reglas de actualización automática.

- Promociones, aplicables por producto, categoría, porcentaje, “lleve X pague Y”, etc.

Este modelo fue incrementalmente incorporado en los Sprints 1–4

## Desarrollo e implementación

### Backend (Spring Boot)

- Arquitectura en capas: controllers, services, repositories, DTOs y validadores.

- Autenticación con JWT.

- Módulos principales: Usuarios, Menú, Productos, Ingredientes, Combos, Stock, Pedidos y Promociones.

- Implementación del flujo completo del pedido con validación de stock real.

- Manejo de promociones con patrones como strategy.

- Endpoints documentados con Swagger.

### Frontend (Vue 3)

- Vistas de login, registro, menú, detalle de menú, pedidos del estudiante, vista del cocinero y panel de administración.

- Refactor progresivo del frontend en Sprint 4 para unificar componentes y corregir duplicados.

- Manejo de loading states, validaciones y manejo de errores.

### Base de datos

- PostgreSQL.

- Migraciones automáticas (DDL).

- Tablas normalizadas para usuarios, ingredientes, combos, menús y pedidos.

## Trabajo por sprint

### Sprint 1 - Autenticación y base del sistema

Backlog completado: historias de usuario, login, registro, validación de email, creación del modelo inicial y arquitectura 4+1.
 Implementado:

- Estructura base del backend y frontend.

- Autenticación (registro, login, verificación de email).

- Creación de la base de datos y repositorios.
 Testing: 40+ tests entre controllers, services y repositorios.

### Sprint 2 - Menú, recuperación de cuenta y stock

Backlog: CU03 Recuperar cuenta, CU07 Admin-Menu, CU08 Usuarios-Menu, actualización de stock y dependencias.
 Implementado:

- CRUD de menús, productos y combos.

- Asociación de productos a menús.

- Recuperación de contraseña vía email.

- Manejo básico de stock e ingredientes.
 Testing: pruebas funcionales via Swagger (crear menú, agregar productos, manejo de errores), unit tests de combos/ingredientes.

### Sprint 3 - Pedidos, estados y lógica de stock

Backlog: creación/cancelación de pedidos, vistas del estudiante, integración con cocina, cambios de estado y reserva/liberación de stock.
 Implementado:

- Flujo completo del pedido con sus transiciones.

- Endpoints para pedidos activos, historial y finalizados.

- Validación automática de stock antes de confirmar.

- Reserva y liberación de stock según estado.

- Integración completa front-back para pedidos.
 Testing:

- 131 tests ejecutados, 0 fallas.

- Suite completa de PedidoService, PedidoTest, EstadoPedido, ProductService, ComboService, etc.

### Sprint 4 - Promociones e integración final

Backlog: CRUD de ofertas, CU12 Estudiante-Ofertas, fixes en login, mejoras en cocina.
 Implementado:

- Sistema de promociones completo (porcentuales, combos especiales, “lleve X pague Y”, etc.).

- Integración de promociones con el cálculo final del pedido.

- Refactor del frontend para mejorar organización y pantallas duplicadas.

- Fixes de login y mejoras visuales.
 Issues enfrentados: según minutas del 12/11

- Fallos combinando tipos de promociones.

- Inconsistencias en API y modelo.

- Refactor del front generó navegación inestable.
 Decisión:

- Congelar merges a master hasta estabilizar rama intermedia.
 Testing:

- 199 tests ejecutados, todos exitosos.

# Testing y Cobertura

## Durante el proyecto implementamos una estrategia de testing basada en pruebas unitarias, de integración y funcionales. Al cierre del Sprint 4 contamos con 199 tests exitosos.

## La cobertura global del backend resultó en:

## 74% de clases

## 61% de métodos

## 72% de líneas

## 57% de branches

## Nuestro objetivo era alcanzar una cobertura ≥ 80%, valor que mantuvimos hasta antes del cierre del Sprint 4. Sin embargo, previo a la demo el profesor nos pidió incorporar una nueva promoción que no estaba incluida en el alcance planificado:

## Promoción “Buy X Pay Y” con restricción horaria, que logramos implementar pero no llegamos a testear.

## Promoción “10% por dominio de email”, que no pudimos integrar completamente porque requería cambios adicionales tanto en backend como en frontend (obtención del usuario actual, validación por email y lógica extra en el carrito), y excedía el tiempo disponible.

## Estas funcionalidades agregaron nuevos tipos de promoción, lógica de cálculo, campos en los modelos, llamadas adicionales al backend y modificaciones en formularios, lo que incrementó la cantidad de código sin cubrir por tests.
 Además, en las horas previas a la demo realizamos varios fixes y refactors para estabilizar la aplicación, lo que también elevó la cantidad de líneas nuevas sin testear.

## Esto afectó principalmente a los paquetes menú y promociones, reduciendo la cobertura total por debajo del 80%.
 Aun así, los módulos centrales del sistema pedidos, stock, productos, combos y usuarios conservan una alta cobertura y fueron completamente validados, garantizando un funcionamiento sólido del flujo principal.

## Resultados

- Completamos un MVP plenamente funcional, con login, registro, menú, pedidos, cocina, stock, promociones y vistas para cada rol.

- El sistema tiene alta cobertura de tests (199 tests al cierre del sprint 4).

- Flujo end-to-end funcionando: menú -> pedido -> preparación -> entrega.

- Estructura extensible, preparada para agregar métricas, reportes o más promociones.

- Mejora progresiva en velocidad del equipo sprint a sprint.

## Conclusiones

El proyecto nos permitió aplicar Scrum, con rotación de roles y gestión de impedimentos. Logramos construir un sistema complejo y consistente, con strong focus en testing y arquitectura modular.

Los principales aprendizajes:

- Importancia de la integración continua y tests automáticos.

- Necesidad de una arquitectura clara para soportar cambios (especialmente en promociones).

- Valor de las revisiones periódicas del backlog y la comunicación ante bloqueos.

- El frontend debe refactorizarse gradualmente para evitar duplicación y deuda técnica.

El resultado final es un producto sólido, mantenible, extensible y listo para continuar evolucionando.

Consideramos que el trabajo final refleja un proceso de aprendizaje iterativo y colaborativo, donde aplicamos los conceptos de ingeniería de software vistos en la materia y los trasladamos a un proyecto realista con múltiples actores y restricciones.

## Anexo: Mockups Figma

En el presente enlace se muestra el mockup de las vistas de login para estudiante, administrador y personal de cocina; y de pedidos activos para este último.
No todos los botones son interactivos, los que sí son los siguientes:

- Navegación a estudiantes, admin o personal de cocina.

- Navegación al inicio.

- Ingreso del personal de cocina.

- Menú hamburguesa de la pantalla de pedidos activos del personal.

- Cierre de sesión dentro del menú hamburguesa.

Para la realización del mismo se utilizó la herramienta Figma. Se debe solicitar acceso para verlo.

https://www.figma.com/proto/fwdRZnF9fF9uHNouVKi1pV/Comedor?node-id=18-113&p=f&t=GGkvHs4dAM0PU4LS-1&scaling=min-zoom&content-scaling=fixed&page-id=0%3A1&starting-point-node-id=18%3A113